## Slide 1
AgentSpace Edge L1 場景庫
進度更新 — 實測、規則改版、平台缺陷繞行、新增排程健檢
本期重點
六天內完成兩輪全域規則改版（v2 → v3.1）、
揪出一個平台排程缺陷並繞行、新增內部維運技能 OPS-01。
進度報告 | 2026-09-11 ～ 09-22 | 資安事業 · 諸葛分身產品線
用數智實現創想

## Slide 2
2
鼎新數智 · 用數智實現創想
本期摘要
2026-09-17 ～ 09-22：從「建完」到「跑得住、跑得對」
15 / 15
張 L1 卡全數上線
（4 張排程）
2 次
全域規則改版
v2 → v3.1
-93%
L1-07 token 用量降幅
（532.4k → 37.1k）
1 個
平台排程缺陷
找到並繞行
2 件
OPS-01 首測揪出、
人工巡檢沒發現的問題
2 個
GitHub repo
均已同步至最新
結論：三個系統性問題已修正並驗證；發現一個無法從卡片端修的平台缺陷，已繞行並建議列入放行清單。

## Slide 3
3
鼎新數智 · 用數智實現創想
六天時間軸
從部署上線到 v3.1：每一版都是真實無人值守執行後的修正
09/11
部署上線 15 張卡建立完成，SKILL.md 與本機原始檔逐字（SHA-256）比對一致
09/17
全卡實測 ＋ 全域規則改版 v2 揪出遮蔽寫反、主動檢索失控、「唯讀」擋不住寫入三個系統性問題
09/18
首次無人值守排程 ＋ 檢討報告 發現排程產出沒人看得到、L1-12 仍嘗試越權讀取資料庫
09/21
全域規則改版 v3 發現每週 cron 缺陷並繞行；排程產出改寄信送達；新增 OPS-01 排程健檢
09/22
全域規則改版 v3.1 修正讀取量上限，解決 L1-01 讀行銷信卡住 80 分鐘的問題

## Slide 4
4
鼎新數智 · 用數智實現創想
六項關鍵修正一覽
細節數據、完整測試表與 GitHub 明細見附錄
發現 | 修法（已套用並驗證）
遮蔽規則寫反：使用者自己的資料被誤判遮蔽，產出失去可用性 | 改為照原文呈現，去識別化交由使用者對外發送前自行判斷
沒有禁止主動檢索：遇到不認識的專有名詞就自己翻信箱／檔案，token 暴增 14 倍 | 加入「不主動搜尋，不認識的名詞直接當既定資訊使用」
文字「唯讀」擋不住寫入：L1-12 明寫唯讀，實測仍寫入待辦 10 次 | 從「語氣加重」改為「精確授權邊界」：只在交付時寫入，絕不動既有項目
【平台缺陷】每週 cron 下次執行時間算錯，每週類排程等於不會跑 | 改每日觸發＋提示詞最前面加星期守門繞行；建議列入放行清單
排程產出沒人看到：摘要只留在平台對話紀錄裡 | 四張排程卡提示詞本體加 mail:send 寄信步驟，回報「已寄出」
讀取量沒上限：L1-01 讀到整封行銷信 HTML，單次執行卡住 80 分鐘 | 三張排程卡加讀取上限（信件／會議紀錄則數＋每則字數）

## Slide 5
5
鼎新數智 · 用數智實現創想
新增技能：OPS-01 排程健檢
內部維運卡，不對客戶銷售，比照既有的 vuln-dispatch
設計
mainAgentAccess，只使用 cron 工具的 list 與 history 兩個唯讀動作。
輸出健檢表與異常清單，判定四類問題：排程時間異常、執行延遲、執行失敗、產出未送達。
實測成本：231.3k 輸入 token、101 秒、10 loop——偏高，建議每週執行一次即可。
首次實測即抓到兩件人工巡檢沒發現的事
9/20 平台 502 Bad Gateway
L1-12 與「每日自動清理 104 舊信」重試 8 次後最終失敗；L1-15 於 9/18 亦因 fetch failed 經歷 5 次失敗。
L1-01 的延遲是常態
9/18 晚 97 分、9/19 晚 55 分、9/20 晚 118 分——原因是排程主機在排定時間未開機，平台補跑。
已知限制：cron history 日誌會截斷，「產出是否送達」目前只能回「查無」，需靠人工比對信箱核實；此欄自動化待補。

## Slide 6
6
鼎新數智 · 用數智實現創想
下一步
四項待辦，依價值與急迫性排序
1
補測 5 張卡
L1-06、L1-08、L1-09、L1-10、L1-15 尚需在 v2／v3 規則下重新實測，確認前次發現的問題已隨規則改版一併修正
2
建《排程點數速查表》
分「含／不含未知專有名詞」兩組各跑 10 次，並納入 OPS-01 健檢卡與星期守門的實測點數數據
3
催辦 L2-MIS-01（ERP 操作問答）
L1 十五張全是通用 OA，尚未碰到製造業 IT 的真實痛點；這是唯一撐得住「窗口動機」的卡，目前卡在產品端待確認 #7
4
向產品端提報平台缺陷
每週 cron 下次執行時間算錯；待辦寫入目前未觸發危險指令核准機制，兩者建議列入放行清單

## Slide 7
附錄
正文的重點修正與數據，這裡是完整版本
A1 9/17 實測：三個系統性問題詳細對照
A2 修正成效：同題重跑對照（動作數／token／結果）
A3 【平台缺陷】每週 cron 完整實測表
A4 排程產出改為實際寄送：根因與修法細節
A5 9/22 追加：讀取量上限修正細節
A6 GitHub 備份同步狀態
用數智實現創想

## Slide 8
附錄 A1
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
9/17 實測：三個系統性問題（v2 修正）
根因都在全域規則寫法，不是卡片內容寫不好
遮蔽規則寫反
問題：使用者自己貼的報價金額、客戶名被誤判為需遮蔽 → 產出直接失去可用性
修法：改為照原文呈現；是否去識別化交由使用者對外發送前自行判斷
沒有禁止主動檢索
問題：遇到查不到的專有名詞就連續翻記憶、信箱、檔案，token 暴增達 14 倍
修法：加入「只使用本次對話內容，不主動搜尋、不認識的名詞直接當既定資訊使用」
文字「唯讀」擋不住寫入
問題：L1-12 已明寫唯讀，實測仍對個人待辦寫入 10 次、動到 5 筆
修法：從「語氣加重」改為「精確授權邊界」：只在交付時寫入，絕不修改既有項目

## Slide 9
附錄 A2
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
修正成效：同題重跑對照
同一組測試輸入，v1 規則 vs. v2 規則
卡號 | 修正前 | 修正後
L1-02 這封信幫我回 | 19 個動作、下載真實客戶清單 xlsx 跑 8 次 pandas、 無產出、人工中止 | 1 個動作、32.7 秒、36.9k token、 三版本齊全
L1-07 簡報大綱生成 | 13 個動作、532.4k token、14 loop、 技能未正確路由、編造「2 週免費借測」等對外承諾 | 1 個動作、23.7 秒、37.1k token（-93%）、 2 loop、技能正確注入，改標 {待補}
L1-14 合約報價單重點提醒 | 使用者自己貼的報價金額被全數 {已遮蔽} | 0 處遮蔽，金額完整呈現， 另主動補出談判策略

## Slide 10
附錄 A3
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
【平台缺陷】每週 cron 下次執行時間算錯
9/21 逐值實測（當天週一，hour 固定 16）：只有「今天」與「明天」算得對
cron 運算式 | 平台算出的下次執行 | 正確答案 | 
0 16 * * 1（週一） | 2026/09/21 | 2026/09/21 | ✓
0 16 * * 2（週二） | 2026/09/22 | 2026/09/22 | ✓
0 16 * * 3（週三） | 2031/01/01 | 2026/09/23 | ✗
0 16 * * 4（週四） | 2026/10/01 | 2026/09/24 | ✗
0 16 * * 5（週五） | 2027/01/01 | 2026/09/25 | ✗
0 16 * * 6（週六） | 2028/01/01 | 2026/09/26 | ✗
0 16 * * 0（週日） | 2034/01/01 | 2026/09/27 | ✗
影響
規劃的 8 張可排程卡中，每週類 3 張（L1-06、L1-15、L2-SEC-06）在現行平台上等於不會執行；設定當下畫面正常，要等客戶說「沒收到週報」才會爆。
繞行方案（已套用並驗證）
改為每日觸發，提示詞最前面加星期守門：「今天如果不是星期五，直接回覆『非週五，略過』並結束」。9/21 實測產出僅 6 個字，不啟用技能、不呼叫工具，成本可忽略。
建議：向產品端提報為缺陷，並列入交付放行清單必須項。

## Slide 11
附錄 A4
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
排程產出改為實際寄送
修正 9/18 檢討報告的第一優先項：產出不能只留在平台對話裡
問題：四筆排程每天執行完，摘要只存在平台對話紀錄裡——沒有寄信、沒有建待辦。客戶必須登入平台、找到那則 Cron 對話才看得到。
根因
「產出必須送到信箱」這句話寫在 SKILL.md 的「排程設定注意」區段——那是寫給交付顧問看的設定提醒，不是給模型執行的指令；「提示詞本體」裡原本沒有這一步，模型自然不會做。
修法（已套用至 SKILL.md 與 cron prompt）
L1-01、L1-06、L1-12、L1-15 的提示詞本體末尾加入必做步驟：用郵件工具 send 把產出寄到使用者信箱，並在回覆最後一行回報「已寄出」或失敗原因。
L1-15 另做調整：排程不直接寫入 Wiki，改寄候選清單，等待人工回覆「確認」——因為「寫入前應先確認」在無人值守時無法成立。
cron 沒有技能綁定欄位，prompt 是唯一入口，因此四筆 cron 的 prompt 同步更新。

## Slide 12
附錄 A5
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
9/22 追加：讀取量上限
排程卡讀信時把整封行銷信的 HTML 版型全部吃進上下文
問題：L1-01 於 9/22 單次執行超過 80 分鐘仍未結束（08:43 啟動，10:02 仍在 running）。查因發現它把一整封中秋節行銷信的 HTML 版型（含表格、樣式、頁尾聲明）全文吃進上下文，信箱裡只要有幾封這種版型信就會爆掉。
卡號 | 讀取上限（已套用）
L1-01 晨間信件摘要與待辦抽取 | 最多 30 封未讀信；每封只看寄件人／時間／主旨＋內文前 300 字；不讀完整內文、HTML 版型、簽名檔、附件；行銷電子報只計入【純知會】不展開
L1-06 週報草稿自動生成 | 郵件最多 30 封、會議紀錄最多 10 則，每則前 300 字
L1-15 本週知識沉澱進 Wiki | 最多掃描本週 20 則對話，每則前 300 字
這條要進放行清單：交付現場的客戶信箱通常比內測帳號更亂（EDM、系統通知、福委會團購），沒有讀取上限的排程卡在真實信箱上會直接跑不完。

## Slide 13
附錄 A6
鼎新數智 · 用數智實現創想
附錄
GitHub 備份同步狀態
兩個專案分離管理，公司內部技能與客戶交付內容不混在一起
digiwin-security
Claude Code 技能（公司內部維運用）
最新 commit
5f7e79d 拆分備份專案：AgentSpace 移出，本 repo 只留 Claude Code skills 與工作區文件
● 已同步
digiwin-agentspace
AgentSpace Edge L1 場景庫 15 張卡 ＋ 全套交付文件
最新 commit
fbfdb8b v3.1：排程卡加入讀取量上限
● 已同步
備份範圍：技能原始檔（SKILL.md）＋部署紀錄＋檢討文件＋交付方法論與管制表；客戶名稱一律以代號（客戶A／B／C…）備份，不落地真實個資。